売上分析BIシステム

デプロイメント状況レポート

Vercelデプロイにおける課題と現状の整理

2026年6月17日

作成者: Claude Code（開発支援AI）

プロジェクト: yadorie-revenue-analytics

# 目次

# 1. プロジェクト概要

| プロジェクト名 | 売上分析BIシステム（yadorie-revenue-analytics） |
| --- | --- |
| 技術スタック | Next.js 16 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS |
| バックエンド | Supabase (PostgreSQL) |
| ソースコード | GitHub (takeuchi-svg/yadorie-revenue-analytics) |
| ブランチ | develop |
| テスト施設 | FRY（山の手ホテル） |

# 2. 開発状況

以下のステップは全て完了済みです。ローカル環境（localhost:3000）では全機能が正常に動作確認されています。

|  | ステップ | 状態 |
| --- | --- | --- |
| ✓ | A. プロジェクト初期設定 | 完了 |
| ✓ | B. Supabase設定（DB・認証・API） | 完了 |
| ✓ | C. DBスキーマ設計・マイグレーション | 完了 |
| ✓ | D. ETLパイプライン（CSV/XLSXパース→変換→投入） | 完了 |
| ✓ | E. ファイルアップロード機能 | 完了 |
| ✓ | F. ダッシュボード（概要・売上分析画面） | 完了 |
| ✓ | G. 認証機能（メール/パスワードログイン） | 完了 |
| ✓ | H. 施設切替機能 | 完了 |
| ✓ | I. 設定画面（OTAマーケティングコスト入力） | 完了 |
| ✓ | J. ETLバグ修正（Staysee/Lincoln/料金表の各種カラム対応） | 完了 |

# 3. デプロイの経緯

## 3-1. 初回デプロイ（成功）

- Vercel CLIを使用して初回デプロイを実施 → 成功

- URL: https://yadorie-revenue-analytics.vercel.app

- ただし、この時点ではETLバグ修正前のコードがデプロイされていた

## 3-2. 実データアップロードテスト

- 山の手ホテル4月のCSV/XLSXファイル7件をアップロード

- 結果: 3件成功、4件失敗

- 失敗原因: Staysee予約CSV、Lincoln CSV、料金表XLSXのカラム名やフォーマットが想定と異なっていた

- ETLパーサーを修正し、ローカルで全ファイルの変換成功を確認済み

## 3-3. 修正版のデプロイ試行（全て失敗）

ETLバグ修正後のコードをVercelにデプロイしようとしたところ、7回の試行が全て失敗しました。以下に各試行の詳細を記載します。

### 試行1: Vercel CLIで再デプロイ

- エラー: getaddrinfo ENOTFOUND api.vercel.com

- 原因: ネットワーク不安定によりVercel APIのDNS解決に失敗

### 試行2: 複数回リトライ

- エラー: connect ETIMEDOUT 76.76.21.112:443

- エラー: Deployment not found

- 何度もリトライしたが、ネットワーク不安定で全て失敗

### 試行3: VercelダッシュボードでGitHub連携を設定

- 結果: 「Deployment Blocked」エラー

- エラー内容: コミットメールアドレス（sun.yy23@gmail.com）がGitHubアカウントに紐づけられない

### 試行4: Vercel CLI再ログイン

- okj-marketingアカウントとしてログイン成功

- しかしデプロイは引き続き失敗

### 試行5: 新規Vercelプロジェクト作成

- 別名でプロジェクトを新規作成し、環境変数を再設定

- 結果: 引き続きネットワークエラーで失敗

### 試行6: Git連携解除 → CLI直接デプロイ

- GitHub連携を解除し、Vercel CLIから直接デプロイを試行

- 結果: デプロイ状態が「UNKNOWN」→ OKJチームのメンバーシップ問題の疑い

### 試行7: プリビルドデプロイ

- ローカルで vercel build → .vercel/output を生成後、vercel deploy --prebuilt で送信

- ファイルアップロードは成功（1.5MB）

- 結果: Next.js 16のセグメント形式とVercelの互換性問題でビルド失敗

## 3-4. 暫定対応（GitHub Pages）

- Vercelでのデプロイが全てブロックされたため、暫定的にGitHub Pagesにデプロイ

- URL: https://takeuchi-svg.github.io/yadorie-revenue-analytics/

- 現在このURLで動作中（アップロード・ダッシュボード表示は可能）

- ただしGitHub Pagesではサーバーサイド機能（API Routes）が使えないため、ブラウザから直接Supabaseに接続している

# 4. 現在判明している問題点

## 問題A: Vercelチームメンバーシップ

- Vercelのプロジェクトは「OKJ」チーム（team ID: team_4SwnW87SsDqPpd4U5gjXVvvC）に所属

- sun.yy23@gmail.com はこのチームのメンバーとして認識されていない可能性

- Vercel CLIは okj-marketing としてログインできているが、デプロイ権限が不足している可能性

## 問題B: GitコミットメールとGitHubアカウントの不一致

- Gitのコミット時のメールアドレス: sun.yy23@gmail.com

- このメールアドレスがGitHubアカウントに登録されていない、またはVercelが認識できない

- GitHub連携時に「Deployment Blocked - The commit author's email address cannot be matched to a GitHub account」エラーが発生

## 問題C: ネットワーク不安定

- デプロイ試行時にDNS解決失敗やタイムアウトが頻発

- この問題は一時的なものであった可能性がある（現在は解消済みかもしれない）

## 問題D: 環境変数の同期問題

- Vercelプロジェクトに環境変数を設定しても、vercel pull で取得すると空値で返ってくる

- Supabaseの接続情報（URL、ANON_KEY、SERVICE_ROLE_KEY）が空になりビルドが失敗

- これもチーム権限に関連している可能性がある

# 5. GitHub Pagesの限界とセキュリティリスク

現在GitHub Pagesで暫定運用していますが、以下の理由により本番運用には不適切です。

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| API Routes不可 | ブラウザからSupabaseに直接アクセス。service_role_keyをクライアントに置けないため、セキュリティが低下 |
| 認証プロキシ不可 | サーバーサイドの認証プロキシ（Next.js proxy.ts）が動作しない。セッション管理が弱体化 |
| RLS依存 | 現在はanon_keyのみ使用し、SupabaseのRLSポリシーに完全依存するセキュリティモデル |
| 静的サイト限定 | SSR/ISR/API Routeなどのサーバーサイド機能が一切使えない |

# 6. Vercelデプロイに向けて必要な確認・対応事項

## 6-1. 確認事項（要件定義者への依頼）

- Vercel OKJチームにおける sun.yy23@gmail.com のメンバーシップ状態の確認

- Vercel Dashboard → Team Settings → Members で確認可能

- 必要に応じてメンバー追加（Admin権限またはDeveloper権限を推奨）

- Vercel OKJチームのデプロイ権限設定の確認

- 外部メンバーのデプロイが許可されているか

- Git連携のアクセス制限設定の確認

- GitHubアカウントのメールアドレス確認

- sun.yy23@gmail.com がGitHubアカウント（takeuchi-svg）に登録されているか

- GitHub Settings → Emails で確認・追加可能

## 6-2. 対応オプション

| オプション | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| A（推奨） | OKJチームにメンバーとして追加してもらい、Vercel CLIから再デプロイ | 最もシンプル。チーム管理者の操作が必要 |
| B | 要件定義者のアカウントでVercel CLIにログインしてデプロイ | 一時的な対応。継続運用には不向き |
| C | 別のVercelチーム/個人アカウントに新規プロジェクトとしてデプロイ | 既存チームの制約を回避できる |
| D | Vercel以外のプラットフォーム（Netlify等）への移行 | Next.jsとの相性はVercelが最良 |

# 7. 技術的補足

- コードは全てGitHubにpush済み（developブランチ、最新コミット: fe3bb1e）

- ローカルビルドは正常完了（npm run build 成功）

- ETLの全バグ修正済み（Staysee予約、Lincoln、料金表）

- デプロイさえ成功すれば即座に本番利用可能な状態

結論: 開発は完了しています。Vercelのチーム権限の問題を解決すれば、即日デプロイ可能です。